Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Факультет Цифровых Промышленных Технологии

Кафедра Вычислительной Техники и Информационной Технологии

Курсовая работа

«№ 15. Программа для записной книжки»

по дисциплине «Программная инженерия»

Выполнил	: Студент Мьо Сэк Та., гр. 20130.

Проверил	: Преподаватель КВТ и ИТ, Старший преподаватель Высицкий К.А.

Санкт-Петербург 2025

Содержание

- Введение.................................................................................................................................

- План обеспечения качества..................................................................................................

  - Анализ требований

  - Планирование тестирования

  - Дизайн тестирования

  - Выполнение тестов

  - Управление дефектами

  - Отчеты о тестировании

- Планирование спринтов………………………….................................................................

  - Спринт 1: настройка и основные функции

  - Спринт 2: Редактирование и функциональность JavaScript

  - Спринт 3: Раздел "Ежедневный план"

  - Спринт 4: Дополнительные возможности

- Продуктовый бэклог………………………………………………………………………..

- Анализ затрат………………………………………………………………………………..

- Задачи......................................................................................................................................

  - Структура HTML

  - Стиль CSS

  - Функциональность JavaScript

  - Тестирование

  - Документация

- Мое пошаговое творение........................................................................................................

7.1 Code for Application

7.2 Code for Testing

7.3 Result in Terminal

7.4 Commiting to Github and branches in Github

8.  Заключение……………………………………………………………………………………

1. Введение

Цель данной программы - создание системы цифровой записной книжки, предназначенной для хранения и обработки трех типов данных: список знакомых, ежедневник и список напоминаний. Система должна предоставлять возможности для добавления, удаления, модификации и хранения всех видов информации, а также функции поиска и уведомления о ближайших событиях и днях рождениях.

2. План обеспечения качества

1. Анализ требований

- Ознакомьтесь с требованиями и спецификациями проекта.

- Определение ключевых функциональных возможностей и взаимодействия с пользователем.

2. Планирование тестирования

- Определение целей и области применения тестирования.

- Определение типов тестов (функциональность, удобство использования, производительность).

- Разработка тестовых примеров и сценариев на основе требований.

3. Дизайн тестирования

- Создание подробных тестовых примеров для каждой функциональности.

- Разработка тестовых данных и настройка среды.

4. Выполнение тестов

- Выполнение тестовых примеров в разных браузерах и на разных устройствах.

- Документирование результатов тестирования, включая любые обнаруженные дефекты или проблемы.

5. Управление дефектами

- Регистрировать и отслеживать дефекты в инструменте управления дефектами.

- Определять приоритеты и назначать дефекты для устранения.

6. Отчеты о тестировании

- Создавать сводные отчеты о тестировании.

- Предоставлять информацию и рекомендации по улучшению.

3. Планирование спринтов

1. Спринт 1: настройка и основные функции

- Продолжительность: 1 неделя

- Задачи:

- Настроить репозиторий проекта и управление версиями.

- Реализовать базовую структуру HTML и стилизацию CSS.

- Создать таблицу "Список знакомых".

2. Спринт 2: Редактирование и функциональность JavaScript

- Продолжительность: 1 неделя

- Задачи:

- Реализуем функциональность редактирования таблицы.

- Добавим JavaScript для обработки действий "Редактировать" и "Сохранить".

3. Спринт 3: Раздел "Ежедневный план"

- Продолжительность: 1 неделя

- Задачи:

- Реализуем раздел "Ежедневный план" с кнопками и текстовыми полями.

- Добавлены функции JavaScript для обновления ежедневных планов.

4. Sprint 4: Дополнительные возможности

- Продолжительность: 1 неделя

- Задачи:

- Реализована функция "Окно поиска".

- Добавлена кнопка напоминания с функцией смены изображения.

- Доработан стиль CSS и улучшен пользовательский интерфейс.

4. Продуктовый бэклог (С оценкой по шкале от 1 до 10)

| Функция | Пользовательская история | Задачи | Приоритет | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Список знакомых | Я хочу видеть и редактировать список своих знакомых. | - Создание таблицы для списка знакомых. - Добавление кнопки "Редактировать" для редактирования записей в таблице. - Реализация логики JavaScript для переключения между режимами просмотра и редактирования. | Высокий | 10 |
| Ежедневный план | Я хочу вести и просматривать свои ежедневные планы. | - Создание кнопок для плана на каждый день. - Реализация функций JavaScript для отображения деталей плана при нажатии на кнопку. - Стилизация кнопок и текстовых полей. | Средний | 8 |
| Напоминание | Я хочу получать напоминания. | - Добавление кнопки с изображением для установки напоминаний. - Реализация логики JavaScript для изменения изображения кнопки при нажатии. - Отображение случайного напоминания. | Средний | 7 |
| Поисковая строка | Я хочу искать информацию о своих знакомых. | - Создание поля ввода для поисковых запросов. - Добавление функции JavaScript для отображения информации на основе поиска. - Реализация кнопки сброса для очистки полей ввода и вывода. | Низкий | 6 |

5. Анализ затрат

| Тип затрат | Детали | Оценочное время | Оценочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработочные затраты | Реализация HTML, CSS и JavaScript. | 2-4 недели | $2,000 - $5,000 |
| Дизайнерские затраты | Дизайн интерфейса UI/UX для удобства пользователя. | 1-2 недели | $1,000 - $2,000 |
| Затраты на тестирование и отладку | Тестирование и отладка QA. | 1-2 недели | $1,000 - $2,000 |
| Прочие затраты | Плата за хостинг и домены (при необходимости). | N/A | $100 - $200 в год |
| Общая оценочная стоимость |  |  | $4,100 - $9,200 |

6. Задачи

1. Структура HTML

- Определение HTML-макета и элементов.

- Обеспечение использования семантических HTML-тегов.

2. Стиль CSS

- Создание согласованного и визуально привлекательного дизайна.

- Внедрение адаптивного дизайна для различных размеров экрана.

3. Функциональность JavaScript

- Добавлена интерактивность для редактирования ячеек таблицы.

- Реализованы функции для ежедневных планов и напоминаний.

- Разработан функционал поиска, позволяющий находить информацию о знакомствах.

4. Тестирование

- Выполнено кроссбраузерное тестирование.

- Проверяются вводимые пользователем данные и обрабатываются нестандартные ситуации.

- Убедитесь, что все функции работают должным образом.

5. Документация

- Создайте руководства пользователя и документацию по проекту.

- Предоставьте четкие инструкции по использованию каждой функции.

7. Мое пошаговое творение

Я использовал язык программирования html, java script and CSS для своей программы notebook.

body {

background-image: url(Blueball.PNG);

background-repeat: no-repeat;

background-size: 100%;

}

.acquaintance-table {

font-size: 20px;

width: 800px;

height: 200px;

background-color: black;

}

.acquaintance-table th, .acquaintance-table td {

background-color: white;

text-align: center;

}

Этот код используется для определения фонового изображения и размера.

<h2><u>List Of Acquaintances</u></h2>

<table class="acquaintance-table" id="editable-table">

<tr>

<th>Name</th>

<th>Birthday</th>

<th>Address</th>

<th>Phone</th>

<th>Cell Phone</th>

<th>Short Comment</th>

</tr>

<tr>

<td>John</td>

<td>10.2.2000</td>

<td>Yangon</td>

<td>+79939731002</td>

<td>+95977709387</td>

<td>He is a programmer.</td>

</tr>

<tr>

<td>Anna</td>

<td>11.9.2001</td>

<td>Mandalay</td>

<td>+79932864922</td>

<td>+9598581554</td>

<td>She is a doctor.</td>

</tr>

<tr>

<td>Peter</td>

<td>07.01.1999</td>

<td>Taunggyi</td>

<td>+79934628571</td>

<td>+959691749392</td>

<td>He is an engineer.</td>

</tr>

<tr>

<td>Mike</td>

<td>13.09.2000</td>

<td>Hinthada</td>

<td>+79954200142</td>

<td>+959676043432</td>

<td>He is a teacher.</td>

</tr>

</table>

И эти коды используются для границ таблицы и ввода информации.

<button style="font-size: large;" id="edit-button">Edit</button>

<script>

const table = document.getElementById("editable-table");

const button = document.getElementById("edit-button");

button.addEventListener("click", () => {

const isEditing = button.textContent === "Save";

const cells = table.querySelectorAll("td");

if (isEditing) {

cells.forEach(cell => {

if (cell.querySelector("input")) {

const input = cell.querySelector("input");

cell.textContent = input.value;

}

});

button.textContent = "Edit";

} else {

cells.forEach(cell => {

const currentText = cell.textContent;

cell.innerHTML = `<input type="text" value="${currentText}" />`;

});

button.textContent = "Save";

}

});

</script>

Эта функция используется для редактирования таблицы, а эта функция используется для сохранения и исправления таблицы.

Когда мы редактируем таблицу, "Кнопка редактирования" меняется на "Кнопку сохранения".

Для ежедневного плана, я обновил свои заметки на 10 дней. Когда мы нажмем на "1.1.2025", появится текст "моя повседневная жизнь".

Этот колокольчик отображается в моих остатках как "Сегодня день рождения Питера".

В поле поиска я также использовал CSS-код для "If-function". Когда я напишу "Джон", в разделе "Информация" будут указаны его день рождения, адрес, телефон и краткий комментарий к нему.

7.1 Code for Application

function updateDailyPlan(id, text) {

document.getElementById(id).value = text;

}

function updateOutput() {

const inputText = document.getElementById("inputBox").value;

const outputBox = document.getElementById("utputBox");

switch(inputText) {

case "John":

outputBox.value = "10.2.2000/Yangon/+79939731002/+95977709387/He is a programmer.";

break;

default:

outputBox.value = "";

break;

}

}

module.exports = { updateDailyPlan, updateOutput };

7.2 Code for Testing

const { updateDailyPlan, updateOutput } = require('./app');

// Mock DOM elements for testing

beforeAll(() => {

document.body.innerHTML = `

<textarea id="test"></textarea>

<input type="text" id="inputBox">

<input type="text" id="utputBox" readonly>

`;

});

test('updateDailyPlan should update textarea content', () => {

updateDailyPlan('test', 'Test content');

expect(document.getElementById('test').value).toBe('Test content');

});

test('updateOutput should display correct information based on input', () => {

document.getElementById('inputBox').value = 'John';

updateOutput();

expect(document.getElementById('utputBox').value).toBe('10.2.2000/Yangon/+79939731002/+95977709387/He is a programmer.');

});

7.3 Result in Terminal

7.4 Commiting to Github and branches in Github

- Заключение

Я разработал программу для создания записной книжки, которая хранит и обрабатывает знакомства ,  дневниковые  записи  и   напоминания,  вам  необходимо  реализовать функции  для  добавления,  удаления,  изменения,  хранения  и  поиска  информации. Программа также может предоставлять предупреждения о предстоящих событиях и днях рождения, а также позволяет пользователям просматривать записи в дневнике по дате.  Разработка  должна  вестись  в  соответствии  с  принципом  " управления тестированием"  с  использованием  модульной  среды ,  и  все  функции  успешно тестируются  и  верифицируются.